## Slide 1: 方案讨论
希望这次会议能达成一个共同的目标，每个人都清楚的知道自己要做什么，思路统一咱才能团结做事

## Slide 2: 时间安排
史超凡：除了赶ddl 其他时间都会工作 直到开始期末复习 全天在基地
罗雨翀：晚上可能要背英语 时间灵活 常驻基地
颜亚杰：6.14-6.25 只有上午来基地 后面有时间
杨金宇：
蔺雨桐：上午有时间 下午有事会说一下
张瀚樱：

## Slide 3: PR车底盘与上层结构（金宇）
底盘情况：一个全向轮老车；一个舵轮底盘新车；新舵轮零件
目前的舵轮底盘:
很难加上层结构 手臂无法放到车上并且长度不够
触控开关不稳定
零件缺：异形电机没发货。
轮组投了5套 但是拿到的很少只有五套不到
异形电机 检测零件
上层结构：一个老结构 ，牛的名 ，杨金宇画的都有（tmotor 无法控制）最早下下周能做
底盘以及结构存在的问题
我们可以选择的方案
1）修好全向轮老车（要修就要能够完全完成任务 不然没必要修）
发射结构优化（做牛的名假期画的结构）
之后再想能够用到舵轮上面的上层结构
2）用现在这个底盘，重新按照老结构做一个发射结构放到车上
3）金宇的结构做出来 放到舵轮车子上
4）不做底盘 只做上层结构
4）尽快拼接新车，以最优打算去做，不做保底或者后面再说

## Slide 4: 各个方案问题（难度）汇总（讨论）

## Slide 5: TR这个月要做的事以及时间安排（）
底盘情况：一个舵轮老车（跑全程可能有定位误差）；新舵轮零件
上层结构：接球用框 放球用气缸 可以完成 可以踢球
底盘以及结构存在的问题（可以完成任务）
我们可以选择的方案
1）就用现在的底盘，做好上层结构（胡 蔺 史 罗 颜 ）
2）尽快拼接新车，以最优打算去做，不做保底或者后面再说
3）踢球结构这段时间还考不考虑做？

## Slide 6: 各个方案问题（难度）汇总（讨论）

## Slide 7: 任务分工与时间安排
PR）
1.修好全向轮老车
2.发射结构优化
1. 倾斜摩擦轮优化
TR)
就用现在的底盘，做好上层结构
定位方案：DT35要做
自动为主
手动以后再说
YYJ)
视觉问题：
然后辆车联调